Nhiệm vụ 1

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI chưa Done: PBI-04 (thiếu xóa lịch sử, lọc loại); PBI-05 (chưa review chéo, mới test máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng --> Nhập SĐT/link --> Nhận cảnh báo --> Gửi báo cáo / xem lịch sử Người demo: Developer |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Người lớn tuổi nhìn thấy cỡ chữ và nút bấm đã dễ thao tác chưa? 2. Anh/ chị có gặp khó khăn gì khi kiểm tra link/SĐT lừa đảo mới không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO demo PBI chưa xong và làm thay Developer Sửa: Developer chỉ demo PBI đã Done (PBI-01, 02, 03); PBI-04 và 05 chỉ nêu trạng thái |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Họp báo cáo cá nhân của Developer Sửa: Dành thời gian cho Stakeholders trực tiếp trải nghiệm ứng dụng |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Thời gian góp ý quá ít, Scrum Master chốt Product Backlog Sửa: Tăng thời gian tương tác, Product Owner là người quyết định đưa feedback vào Product Backlog |

Nhiệm vụ 3

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét đưa vào Sprint sau; chưa hứa làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Lỗi UI/UX. Product Owner xác nhận và yêu cầu Developers ưu tiên sửa ngay |